Anhang

Die folgende Zusammenstellung enthält Beispiele für zirkuläre Fragen zur Auftragsklärung. Diese sind nach der Funktion, welche diese Frage erfüllt, aufgeführt.

| Kategorie | Funktion der Frage | Perspektive | Beispiel | Ziel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Systemvergleiche | Beziehungen zwischen Personen transparent machen | andere Person | "Was glauben Sie ist der Grund, dass der Finanzvorstand abwertende Bemerkungen über das Projekt macht?" | Widerstände gegen das Projekt verdeutlichen |
|  |  | andere Person | "Wie reagiert … auf die Anforderungen des Finanzvorstands?" | Koalitionen zwischen den Stakeholdern sichtbar machen |
|  |  | andere Person | "Wen interessiert das Projekt am meisten / am wenigsten?" | Förderer und Gegner des Projekts erfragen |
|  |  | andere Person | "Wer profitiert davon, wenn der Projektauftrag ungeklärt bleibt, und warum?" | Widerstände erkennen, welche die Auftragsklärung schwierig machen |
|  |  | andere Person | "Was vermuten Sie, wird die Geschäftsleitung tun, wenn der Projektauftrag ungeklärt bleibt?" | Klären, unter welchem Druck der Auftraggeber steht |
|  | Einstellung von Dritten sichtbar machen | andere Person | "Was denkt die Geschäftsleitung über die Risiken im Projekt?" | Risikobereitschaft von Stakeholdergruppen erkennen |
|  |  | andere Personen | "Welche Meinung haben die Betroffenen vom Projekt?" | Bedenken gegenüber dem Projekt erkennen |
|  | strukturelle Relationen aufdecken | andere Person | "Wem ist es am wichtigsten, dass das Projekt erfolgreich wird?" | Bedeutung des Projekts für die verschiedenen Stakeholder erkennen |
|  |  | andere Person | "Was vermuten Sie, wird die Geschäftsleitung tun, wenn der Projektauftrag ungeklärt bleibt?" | Erkennen, welchen Stellenwert das Projekt für die Geschäftsleitung hat |
| Lösungen | Lösungsversuche transparent machen | Vergangenheit | "Welche Lösungsversuche wurden schon unternommen, um die unklaren Punkte zu klären, und wie erfolgreich waren diese? | nicht gangbare Lösungsansätze erkennen |
|  |  | Vergangenheit | "Wie ist man bei früheren Auftragsklärungen vorgegangen, wenn sich der Auftrag scheinbar nicht klären ließ?" | festgefahrene Positionen aufweichen |
|  | nach innovativen Lösungen fragen (Wunderfragen) | Aufhebung von Einschränkungen | "Was wäre anders, wenn der Auftrag plötzlich geklärt wäre?" | Blick auf das positive Ergebnis lenken und für den Klärungsprozess motivieren |
|  |  | Zukunft | "Wenn Sie alle Beschränkungen außer Acht lassen, was wären dann Ihre Anforderungen an das Projekt?" | unausgesprochene Wünsche und Vorstellungen transparent machen und neue Lösungen erkennen |
|  | Szenarien durchspielen | andere Person | "Angenommen, Sie würden sich nach einer Diskussion um den Projektauftrag nicht zurückziehen und auf ihrem Standpunkt beharren, sondern für meine Position Verständnis haben. Was würde dies bei Ihnen ändern?" | verhärtete Position des Auftraggebers aufweichen |
|  |  | Werte und Normen | "Wenn Sie in nächster Zeit besser erreichbar wären, wie würde sich das auf den Klärungsprozess für den Projektauftrag auswirken?" | Hindernisse im Auftragsklärungsprozess sichtbar machen |
|  |  | andere Person | "Angenommen, dem Produktionsleiter würde die Sponsorenschaft für das Projekt übertragen: Was würde dies für die Definition der Anforderungen im Projektauftrag bedeuten?" | Festgefahrene Positionen durch neue Sichtweisen aufweichen |
|  | Alternativen durchspielen | andere Person | "Wenn wir ein Drittel der Anforderungen im Projektauftrag streichen, wie würde sich dies auf die Akzeptanz der Software bei den Stakeholdern auswirken?" | Minimalanforderungen herausarbeiten |
|  |  | andere Person | "Wenn wir den Endtermin verschieben, wer würde dagegen protestieren?" | Widerstände erkennen |
|  | Ziele des Auftraggebers erkennen | Werte und Normen | "Was ändert sich für Sie, wenn das Projekt erfolgreich ist?" | Bedeutung des Projekts für den Auftraggeber erfragen |
|  |  | Werte und Normen | "Wer könnte Sie dabei unterstützen, das Projekt erfolgreich zu machen?" | Auftraggeber Unterstützer für die eigenen Ziele verdeutlichen |
|  | Antizipation von Zielen | andere Person | "Wie schätzen Sie werden die Stakeholder reagieren, wenn das Projekt trotz der vorgenommenen Einschränkungen bei den Anforderungen erfolgreich ist?" | Blick auf eine positive Entwicklung des Projekts lenken und den Auftraggeber zuversichtlich stimmen |
|  |  | andere Person | "Wer wird am ehesten bemerken, wenn das Projekt erfolgreich ist? Wer am wenigsten?" | Bedeutung von Stakeholdern ermitteln |
|  |  | andere Person | "Angenommen, das Projekt wird nicht erfolgreich. Wer wird am meisten enttäuscht sein? Wer am Wenigsten?" | Förderer und Gegner des Projekts transparent machen |
| Unterschiede | Unterschiede durch Betonung des Gegenteils deutlich machen | zukünftiges Verhalten | "Was müssten Sie tun, dass die Geschäftsleitung die Verschiebung des Endtermins akzeptiert?" | Auftraggeber motivieren, eine neue Position zu vertreten |
|  |  | zukünftiges Verhalten | "Was müsste ich tun, damit Sie nicht auf die Verschiebung des Endtermins eingehen?" | Verhandlungsoptionen für Positionen erfragen |
|  | Unterschiede zur Norm verdeutlichen | Werte und Normen | "Diskutieren Sie mit mir mehr oder weniger lange über unklare Punkte als mit anderen Projektleitern?" | Verhalten des Auftraggebers relativieren |
|  | Kontrast zum Problem darstellen | Werte und Normen | "Bei vielen vergleichbaren Projekten dauert die Auftragsklärung nicht so lange. Was macht es hier so schwierig, eine gemeinsame Position zu erreichen?" | Hindernisse bei der Auftragsklärung herausarbeiten |